**RETROSPECTIVA PRIMERA ITERACIÓN**

19/10/2017

**Grupo Luandos**

|  |
| --- |
| **BIEN** |
| Puntualidad en las reuniones |
| Se siguió el estándar de codificación |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **NO TAN BIEN** |
| Alcance de las tareas (tareas muy largas) |
| Demasiadas tareas |
| Las tareas tomaban más tiempo del planeado |
| No se alcanzaron a realizar las pruebas |
| Manejo del lenguaje |
| No se realizaron todas las reuniones |

|  |
| --- |
| **CAMBIOS PROPUESTOS** |
| Cuatro veces a la semana informar sobre las consultas individuales que se realicen. |
| Para el 22/10/2017 buscar un programa que ejecute las pruebas |
| Realizar acta en cada una de las reuniones |

**IDEA ELEGIDA**

Cuatro veces a la semana informar sobre las consultas individuales que se realicen.