**RETROSPECTIVA SEGUNDA ITERACIÓN**

28/10/2017

**Grupo Luandos**

|  |
| --- |
| **BIEN** |
| Puntualidad en las reuniones |
| Se siguió el estándar de codificación |
| Se lograron realizar todas las tareas propuestas |
| Se realizó una buena planeación |

|  |
| --- |
| **NO TAN BIEN** |
| Demora en planificar las actividades |
| La mayoría de las pruebas no pasaron |
| No se realizaron todas las reuniones |

|  |
| --- |
| **CAMBIOS PROPUESTOS** |
| Realizar la planeación para la siguiente iteración el mismo día en que se termine la iteración en la que se está. |
| Para el 02/11/2017 buscar un programa que ejecute las pruebas |
| Realizar acta en cada una de las reuniones |

**IDEA ELEGIDA**

Realizar la planeación para la siguiente iteración el mismo día en que se termine la iteración en la que se está.